## Slide 1
مجموعة الذيابي للمقاولات
تطوير وحوكمة منظومة المشتريات وسلسلة الإمداد
تشخيص الوضع الراهن — وحلول عملية لكل تحدٍّ — وخارطة طريق للاعتماد
وثيقة قرار تنفيذية مرفوعة إلى سعادة المدير العام والإدارة العليا
إعداد: إدارة العمليات والمشتريات

## Slide 2
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
السياق والهدف من هذه الوثيقة
لماذا الآن؟
• إدارة المشتريات هي القلب الذي يربط المشاريع والصيانة والمالية والمستودعات والموردين؛ وأي خلل في تنظيمها ينعكس على الجميع.
• تراكمت ملاحظات متكرّرة في آلية العمل تؤثر على كفاءة الإنفاق وانتظام التوريد وعلاقتنا بالموردين.
• الهدف ليس تحميل أي إدارة اللوم، بل وضع سياسات ثابتة ومُلزِمة تنظّم العلاقة وتحمي مصلحة الشركة.
• المسار المقترح: مناقشة هذه النقاط مع الإدارات ذات العلاقة، ثم رفعها للإدارة العليا لاعتماد القرار المناسب لكل بند.
القرار / السياسة المطلوبة
اعتماد هذه الوثيقة أساساً للنقاش المؤسسي ثم إقرار سياسة ثابتة لكل بند فيها.
2 / 19

## Slide 3
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
الملخص التنفيذي
الصورة الكاملة في صفحة واحدة
جوهر المشكلة
غياب دورة مستندية مُلزِمة وقناة موحّدة للطلبات وصلاحيات واضحة وسجل أسعار مرجعي.
الأثر
ازدواج في الإنفاق، وتأخّر في التوريد، وتآكل في ثقة الموردين، وضعف في الرقابة على التكلفة.
الحل
مأسسة المشتريات: قناة واحدة إلزامية + دورة موثّقة + مصفوفة صلاحيات + سجل أسعار + عقود إطارية.
المطلوب
إقرار السياسات الثابتة وخارطة الطريق (أول 30 يوماً / حتى 90 يوماً / المدى البعيد).
القرار / السياسة المطلوبة
الانتقال بالمشتريات من العمل التفاعلي اليومي إلى منظومة محوكمة تحمي الربحية وتضبط التوريد.
3 / 19

## Slide 4
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
لوحة التحديات المرصودة
مصنّفة حسب درجة الأثر
حرج
ازدواجية التوريد (شراء صنف ورّدته الصيانة فعلاً)
حرج
الشراء المباشر خارج إدارة المشتريات
حرج
بطء التحويل المالي للموردين
مرتفع
الإفراط في صفة «عاجل» وتآكل ثقة الموردين
مرتفع
الطلبات المعلّقة دون اعتماد أو تحويل
مرتفع
تكرار التسعير وغياب سجل أسعار موحّد
مرتفع
غياب مصفوفة صلاحيات ودورة مستندية واضحة
متوسط
عهدة قصر الياسمين على غير المنفّذ الفعلي
متوسط
تعثّر طلبات البنية التحتية المتكررة الصغيرة
متوسط
غياب عقود إطارية للطلبات الشهرية المتكررة
4 / 19

## Slide 5
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
لماذا يستحق الأمر قراراً عاجلاً
من ملاحظة تشغيلية إلى أثر على الربحية
ازدواجية التوريد
دفعٌ مزدوج لنفس الاحتياج، والتزام مالي لم يكن ضرورياً.
تكرار التسعير
إهدار وقت الفريق، وتفاوت سعر الصنف الواحد بين المشاريع.
الشراء المباشر
فقدان قوة التفاوض ووفورات الشراء المجمّع لدى مورد واحد.
«العاجل» الزائف
أسعار أعلى مقابل السرعة، وفتور تدريجي في استجابة الموردين.
الطلبات المعلّقة
تأخّر التوريد وتعطّل الأعمال في المواقع.
بطء التحويل المالي
توقّف الموردين عن التوريد، وتحميل المشتريات تبعة التأخير.
القرار / السياسة المطلوبة
المشتريات ليست مركز صرف فحسب، بل مصدر وفر وحماية للتكلفة متى أُحسِن تنظيمها.
5 / 19

## Slide 6
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
أولاً: تنظيم الطلبات والدورة المستندية
المشكلة ← الأثر ← الحل
6 / 19

## Slide 7
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
خريطة الدورة المستندية الموحّدة
مسار واحد إلزامي من الاحتياج حتى الإغلاق
نشوء الاحتياج
◄
طلب شراء رسمي بالمواصفات
◄
فحص رصيد المستودع
◄
الرجوع لسجل الأسعار
◄
عروض ومقارنة (عند اللزوم)
▼
الاعتماد حسب الصلاحية
◄
إصدار أمر الشراء
◄
التحويل المالي ضمن المدة
◄
التوريد والاستلام والمطابقة
◄
الإغلاق وتحديث سجل الأسعار
القرار / السياسة المطلوبة
منع أي توريد خارج هذا المسار، ووقف أي توريد موازٍ بعد إصدار أمر الشراء.
7 / 19

## Slide 8
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
ثانياً: ازدواجية التوريد والشراء المباشر
حماية الإنفاق وتوحيد القناة
8 / 19

## Slide 9
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
ثالثاً: مصفوفة الصلاحيات والاعتماد
أرقام مقترحة قابلة للاعتماد
الشريحة الأولى
حتى 5,000 ريال
المعتمِد
مدير المشتريات
الإجراء
دون عروض، ضمن السقف
الشريحة الثانية
حتى 25,000 ريال
المعتمِد
مدير المشتريات
الإجراء
عرضان كحد أدنى
الشريحة الثالثة
حتى 100,000 ريال
المعتمِد
المشتريات والمالية
الإجراء
ثلاثة عروض ومقارنة
الشريحة الرابعة
أكثر من 100,000
المعتمِد
المدير العام ولجنة
الإجراء
ثلاثة عروض وتفاوض
مسار الطوارئ
حالات حرجة فعلاً
المعتمِد
موافقة مسبقة موثّقة
الإجراء
سقف محدّد مع تبرير
كل اعتماد يتبعه إصدار أمر شراء موثّق وأرشفته في سجل الاعتمادات للرجوع والتدقيق.
القرار / السياسة المطلوبة
إقرار حد أدنى (5,000 ريال) يُشترى باعتماد مدير المشتريات دون عروض، واعتماد بقية الشرائح.
9 / 19

## Slide 10
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
رابعاً: التسعير وسجل الأسعار المرجعي
إنهاء تكرار التسعير ودعم تسعير المشاريع
10 / 19

## Slide 11
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
خامساً: الموردون والعلاقات التجارية
استعادة الثقة وضبط التعامل
11 / 19

## Slide 12
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
سادساً: تنظيم العلاقة مع الصيانة والتشغيل
إطار واضح للأدوار والمسارات
12 / 19

## Slide 13
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
سابعاً: العهد والموارد التشغيلية
معالجة الملفات العالقة وتمكين المشتريات
13 / 19

## Slide 14
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
ثامناً: التكامل مع الإدارة المالية
إزالة اختناق التحويل
14 / 19

## Slide 15
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
نموذج الحوكمة المقترح
المشتريات قناة واحدة محكومة بأربع ركائز
الإدارة العليا / المدير العام
▼
إدارة المشتريات — القناة الموحّدة الإلزامية
الإدارات الطالبة (المشاريع والصيانة)
الإدارة المالية
المستودعات
الموردون
الركائز الحاكمة الأربع
دورة مستندية موثّقة
مصفوفة صلاحيات
سجل أسعار مرجعي
قائمة موردين معتمدة
القرار / السياسة المطلوبة
اعتماد المشتريات قناةً موحّدة لكل القطاعات، محكومةً بالركائز الأربع.
15 / 19

## Slide 16
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
خارطة طريق التنفيذ
مراحل زمنية واضحة وقابلة للقياس
أول 30 يوماً
تثبيت الحوكمة
• النموذج الموحّد للطلبات
• مصفوفة الصلاحيات بقيمها
• حصر الشراء عبر المشتريات
• التزام المالية الزمني
• إيقاف ازدواجية التوريد
حتى 90 يوماً
البناء المؤسسي
• سجل الأسعار من المالية
• العقود الإطارية للمتكرر
• عهدة وسائق للمشتريات
• معالجة قصر الياسمين والبنية التحتية
• تعيين منسّق الصيانة
المدى البعيد
الاستدامة والتميّز
• نظام مشتريات موحّد
• لوحات متابعة الأداء
• تقييم دوري للموردين
• تطوير استراتيجية التوريد
القرار / السياسة المطلوبة
المصادقة على المراحل وتكليف فريق تنفيذي بمتابعة الإنجاز ورفع تقارير دورية.
16 / 19

## Slide 17
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
مؤشرات قياس النجاح
ما لا يُقاس لا يُمكن تطويره
زمن دورة الشراء
من الطلب حتى أمر الشراء
تقليصه الى النصف
التزام الطلبات بالدورة
نسبة الطلبات الرسمية
لا تقل عن 95٪
إغلاق الطلبات في وقتها
دون معلّقات متراكمة
لا معلّقات متأخرة
الوفر المحقّق
مقارنةً بسجل الأسعار
يُقاس كل ربع سنة
التزام المالية بالتحويل
ضمن المدة المعتمدة
لا تقل عن 90٪
استجابة الموردين
نسبة الرد على العروض
اتجاه متصاعد
القرار / السياسة المطلوبة
اعتماد هذه المؤشرات ضمن تقرير أداء ربع سنوي يُرفع للإدارة العليا.
17 / 19

## Slide 18
مجموعة الذيابي للمقاولات
إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد
القرارات المطلوبة من الإدارة العليا
ثمانية قرارات تُنهي التكرار
1
حصر كل شراء وتوريد لقطاعات المجموعة عبر المشتريات حصراً.
2
اعتماد النموذج الموحّد للطلبات ومصفوفة الصلاحيات.
3
إلزام الإدارة المالية بمدة زمنية للتحويل ومسار طوارئ.
4
إنشاء سجل أسعار مرجعي يُغذّى من النظام المالي.
5
تفويض إبرام عقود إطارية للطلبات المتكررة والبنية التحتية.
6
نقل عهدة قصر الياسمين إلى مسؤول المشروع.
7
تخصيص عهدة مالية وسائق لإدارة المشتريات.
8
اعتماد خارطة الطريق ومؤشرات الأداء.
18 / 19

## Slide 19
الحوكمة ليست قيداً على العمل، بل ضمانة استمراره وكفاءته.
لسنا بصدد معالجة أخطاء فردية، بل تأسيس منظومة تحمي مال الشركة وتنظّم توريدها وتعيد لها ثقة موردِيها.
وفريق المشتريات على أتم الاستعداد للتنفيذ فور اعتماد القرارات.
مع وافر الاحترام والتقدير — إدارة العمليات والمشتريات